# 홈페이지 제작 계약서

Overclo Studio 오버클로 스튜디오
본 계약은           (이하 “갑”)과 오버클로 스튜디오(이하 “을”) 간의 홈페이지 제작 및 관리 서비스 제공에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

# 제1조 (계약 목적)
본 계약은 ‘을’이 ‘갑’의 요청에 따라 홈페이지 제작 및 관련 서비스를 제공하고, ‘갑’은 이에 대한 대가를 ‘을’에게 지급함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

# 제2조 (제작 및 관리 범위)
‘을’는 다음과 같은 업무를 수행한다.

- 프리미엄 홈페이지 2건 제작 (호스팅 세팅, 도메인 연결, SSL 등 필수 기능 포함)
A홈페이지: 아카데미 강의 홈페이지
B 홈페이지: 인스타 릴스 대행 문의 홈페이지

# 세부 제작 범위 및 금액은 별도 견적서를 기준으로 한다.

# 제3조 (계약 금액)
총 계약금액은 다음과 같다. 총 금액 : ₩ 940,000원 (부가세 포함)

- 홈페이지 제작 A : ₩ 470,000원

- 홈페이지 제작 B : \ 470,000원

제4조 (대금 지급 조건)
계약 대금은 계약 체결 후 100% 선입금으로 하며, 입금 확인 후 작업에 착수한다. 대금 지급을 위한 결제는 크몽을 통해서 결제되며, DELUXE 디럭스 서비스로 홈페이지 A, B 각각 결제된다.

제5조 (제작 기간)
홈페이지 제작 일정은 다음과 같다.

- 1차 시안 전달 예정일 : 2026년  03월  31일

- 최종 작업 완료 예정일 : 2026년  04월  06일

제작 완료 후 PG사 신청 및 연동까지는 최대 2주 정도의 기간이 소요될 수 있으며, PG사 심사 기간은 작업 기한에 포함되지 않는다. 상기 일정은 자료 전달 상황 및 수정 요청 등에 따라 변동될 수 있다. '갑'의 자료 제공 지연 또는 확인 지연으로 인해 일정이 지연된 경우, 그 지연 기간만큼 납기일이 자동 연장되며, 반대로 '을'의 귀책사유로 납기가 지연된 경우, '갑'은 지연 일수에 따른 손해를 청구할 수 있다.

제6조 (협조사항)
'갑'은 홈페이지 제작에 필요한 다음 자료를 '을'에게 제공하여야 한다.

1. 회사 소개 자료, 서비스 및 상품 정보, 이미지 및 콘텐츠 자료

2. 상품 정보 및 업로드 관련 자료, 도메인 정보(보유 시)

3. 홈페이지 제작에 필요한 경우 '갑'의 아임웹 계정(ID 및 비밀번호)

4. SEO 설정에 필요한 '갑'의 네이버, 구글 계정

'을'은 제공받은 계정 정보를 홈페이지 제작 및 관리 목적에 한해서만 사용하여야 하며, 다음 사항을 준수한다.

① 계정 정보를 제3자에게 제공하거나 목적 외 용도로 사용하지 않는다.

② 작업 완료 후 '갑'에게 비밀번호 변경을 안내한다.

③ 계정 정보 유출로 인한 손해가 발생한 경우, '을'의 귀책이 입증되면 이에 대한 손해를 배상한다.

제7조 (수정 정책)
홈페이지 제작 과정에서의 수정 요청은 다음 기준에 따른다.

1. 무상 수정 횟수: 시안 확정 전 4회, 시안 확정 후 1회 (디럭스 서비스 기준에 따름)

2. 초과 수정 또는 최초 기획과 다른 방향으로의 콘셉트 변경은 별도 협의에 의해 추가 비용이 발생할 수 있다.

3. 수정 요청은 각 단계 완료 통보 후 3영업일 이내에 서면(카톡, 이메일 포함)으로 전달하여야 한다.

4. 기간 내 수정 의견이 없는 경우 해당 단계를 승인한 것으로 간주한다.

# 제8조 (저작권)
홈페이지 디자인 및 제작 결과물의 사용권은 작업 완료 후 '갑'에게 이전된다. 다만 디자인 원본 파일 제공 여부는 양사 간 별도 협의를 통해 결정한다.

# '을'은 제작 과정에서 사용되는 이미지, 폰트 및 디자인 요소에 대해 합법적인 사용 권한을 확보한 범위 내에서 제작하며, 이를 위반하여 발생하는 저작권 분쟁에 대한 책임은 '을'이 진다.

제9조 (하자보수)
'을'은 홈페이지 최종 납품 완료일로부터 30일 이내에 발생하는 기능적 하자(오타, 링크 오류, 레이아웃 깨짐 등)에 대해 무상으로 수정한다.

단, 다음의 경우는 하자보수 범위에 해당하지 않는다.

① '갑'의 플랫폼 설정 변경 또는 자체 수정으로 인한 오류

② 플랫폼(아임웹 등) 자체 업데이트로 인한 오류

③ 납품 완료 후 추가된 콘텐츠 관련 오류

# 제10조 (비밀유지)
'갑'과 '을' 양측은 계약 이행 과정에서 취득한 상대방의 사업 정보, 고객 정보, 기술 정보 등 일체의 기밀 정보를 계약 목적 이외의 용도로 사용하거나 제3자에게 누설하지 않는다. 본 조항은 계약 종료 후 2년간 유효하다.

# 제11조 (계약 해지)
본 계약은 양사 상호 협의에 의해 해지될 수 있으며, 계약 조건을 위반한 경우에도 계약을 해지할 수 있다. 제작이 시작된 이후 '갑'의 요구에 따라 계약이 해지되는 경우, 1차 시안 단계에서 계약을 100% 파기할 수 있다. 단, 시안확정후 개발착수 단계에서는 선 입금된 계약금 전액 환불이 불가하다.

# 제12조 (분쟁 해결)
본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, '갑'과 '을'은 신의성실 원칙에 따라 상호 협의하여 해결하도록 한다. 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않는 경우, 대전지방법원을 전속 관할 법원으로 한다.

# 제13조 (기타)
본 계약서에 명시되지 않은 사항은 '갑'과 '을'의 상호 협의에 따른다. 
본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서를 2부 작성하여 '갑'과 '을'이 각각 1부씩 보관한다.
별첨 견적서는 본 계약의 일부를 구성한다.

계약일 : 2026년 0월 0일

| [갑] 상호 : 인사이팅 대표자 : (서명 또는 날인) 연락처 : 사업자등록번호 : 주소 : | [을] 상호 : 오버클로 스튜디오 대표자 : 최수현 (서명 또는 날인) 연락처 : 010-4948-6099 사업자등록번호 : 361-67-00626 주소 : 대전광역시 유성구 와룡로136번길 15, 111동 1704호 |
| --- | --- |